## Slide 1: ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 19390005
ΟΜΑΡ ΑΛΧΑΖ ΟΜΑΡ – 19390010
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 19390283

## Slide 2: 0. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
0.1. Μοντέλο κύκλου ζωής λογισμικού
Ορισμός  Δομημένο πλαίσιο που περιγράφει τα στάδια και τις δραστηριότητες στην ανάπτυξη λογισμικού.
Λειτουργία  Καθοδηγεί συστηματικά τις φάσεις του έργου από την έναρξη εώς την ολοκλήρωση.
0.2. Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού
Ορισμός  Σύνολο πρακτικών, τεχνικών και διαδικασιών για την οργάνωση και τον έλεγχο της ανάπτυξης λογισμικού.
Πεδίο εφαρμογής  Περιλαμβάνει τη διαχείριση του έργου, τη συνεργασία της ομάδας και την επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.
0.3 Ειδοποιός διαφορά
Μοντέλο κύκλου ζωής  Ορίζει τα στάδια του έργου (Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδίαση Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Αξιολόγηση Λογισμικού, Παράδοση Λογισμικού, Συντήρηση Λογισμικού).
Μεθοδολογία  Καθοδηγεί τις πρακτικές και τις αρχές κατά τη διάρκεια των σταδίων.
0.4 Απώτερος σκοπός
Σκοπός  Προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική ανάπτυξη λογισμικού.
Παραδείγματα  Καταρράκτης, Επαναληπτική, Ευέλικτη (π.χ. Scrum).

## Slide 3: 1. ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1.1. Το μοντέλο του καταρράκτη
1.2. Το μοντέλο V
1.3. Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
1.4. Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
1.5. Το σπειροειδές μοντέλο

## Slide 4: 1.1. Το μοντέλο του καταρράκτη
Το Waterfall Model είναι μια συστηματική μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού, ακολουθώντας φάσεις όπως αναλυτική εξέταση, προηγμένο σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και συντήρηση.
1.1.1. Εισαγωγή

## Slide 5: 1.1. Το μοντέλο του καταρράκτη
Αμεσότητα κατανόησης και απλότητα.
Εξαρτημένο χρονοδιάγραμμα και συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη.
Ιδανικό για σταθερές απαιτήσεις και περιορισμένη κλίμακα.
1.1.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 6: 1.1. Το μοντέλο του καταρράκτη
Περιορισμένη ευελιξία σε αλλαγές.
Δυσκολία σε έργα με αβέβαιες απαιτήσεις.
Κίνδυνος καθυστέρησης ανακάλυψης προβλημάτων στις τελευταίες φάσεις.
1.1.3. Μειονεκτήματα

## Slide 7: 1.1. Το μοντέλο του καταρράκτη
Παρά τα μειονεκτήματα, το Waterfall Model παραμένει προτεινόμενο, ιδίως σε έργα με σταθερές απαιτήσεις από την αρχή.
1.1.4. Σύνοψη

## Slide 8: 1.2. Το μοντέλο V
Το V-Model απεικονίζει τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού ως ένα "V", διαιρώντας τη διαδικασία σε αριστερή και δεξιά πλευρά. Στην αριστερή, βρίσκονται οι φάσεις ανάπτυξης, ενώ στη δεξιά, οι δοκιμές για επαλήθευση της αρχικής ανάλυσης.
1.2.1. Εισαγωγή

## Slide 9: 1.2. Το μοντέλο V
Πειθαρχημένο και αποτελεσματικό μοντέλο.
Κατάλληλο για έργα με σαφείς απαιτήσεις.
Απλό και ευανάγνωστο.
Εστίαση σε επαλήθευση και επικύρωση από την αρχή.
Δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου.
1.2.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 10: 1.2. Το μοντέλο V
Υψηλός κίνδυνος και αβεβαιότητα.
Ανελαστικό για έργα με αβέβαιες απαιτήσεις.
Δεν υποστηρίζει επανάληψη φάσεων.
Δυσκολία στην αντιμετώπιση ταυτόχρονων γεγονότων.
1.2.3. Μειονεκτήματα

## Slide 11: 1.2. Το μοντέλο V
Παρότι το V-Model είναι ιδανικό για έργα με σαφείς απαιτήσεις, η ανελαστικότητα και η δυσκολία στην προσαρμογή του σε αλλαγές απαιτούν προσοχή. Η καταλληλότητά του εξαρτάται από τον τύπο και τις ανάγκες του κάθε έργου.
1.2.4. Σύνοψη

## Slide 12: 1.3. Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
Η πρωτοτυποποίηση είναι μια ανάπτυξη λογισμικού χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Εξελίσσεται με ελάχιστες απαιτήσεις, επικοινωνία με τον πελάτη και συχνές αξιολογήσεις.
1.3.1. Εισαγωγή

## Slide 13: 1.3. Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
Γρήγορη γνώμη  Μέσα από την συλλογή απαιτήσεων και το πλάνο ανάπτυξης.
Γρήγορη υλοποίηση  Μέσα από την κατασκευή πρωτοτύπου.
Εύκολος εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων  Μέσα από την αξιολόγηση του πρωτοτύπου.
Ευέλικτη δομή  Μέσα από την ανακατασκευή του πρωτοτύπου.
Οικονομικό κόστος συντήρησης
1.3.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 14: 1.3. Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
Κακή Συνεργασία με τον Πελάτη  Οι αλλαγές στις απαιτήσεις δημιουργούν σύγχυση.
Οικονομική Επιβάρυνση  Ακριβός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τα πρωτότυπα.
Χρονοβόρα Διαδικασία  Η κατασκευή πρωτοτύπων καθυστερεί το τελικό έργο.
Απόσπαση Προσοχής  Η ομάδα ανάπτυξης αποσπάται από το κύριο έργο.
Εκτεταμένη Βιασύνη  Η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση οδηγεί σε αστοχίες.
Μικρό Μέγεθος Έργου  Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη.
1.3.3. Μειονεκτήματα

## Slide 15: 1.3. Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
Η πρωτοτυποποίηση είναι ιδανική για έργα με ασαφείς απαιτήσεις, αλλά η προσοχή σε πιθανά προβλήματα συνεργασίας και οικονομικής επιβάρυνσης είναι ουσιώδεις.
1.3.4. Σύνοψη

## Slide 16: 1.4. Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
Το μοντέλο της λειτουργικής επαύξησης συνδυάζει την ακολουθιακή ανάπτυξη του μοντέλου καταρράκτη με την τμηματική ανάπτυξη του μοντέλου πρωτοτυποποίησης.
Η κεντρική ιδέα είναι να διαμορφωθεί το λογισμικό σε τμήματα που αναπτύσσονται ανεξάρτητα. Κάθε τμήμα ακολουθεί ακολουθιακή ανάπτυξη, όπως παρόμοια γίνεται στο μοντέλο καταρράκτη.
1.4.1. Εισαγωγή

## Slide 17: 1.4. Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
Δυνατότητα Παράλληλης Ανάπτυξης  Ανάπτυξη πολλαπλών τμημάτων ταυτόχρονα.
Σταδιακή Αναβάθμιση  Αυξητική ενίσχυση των λειτουργιών κατά στάδια.
Ευκολία Διόρθωσης Σφαλμάτων  Ευνοεί τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων.
1.4.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 18: 1.4. Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
Σημασία Αρχικής Διαμέρισης  Η ποιότητα της αρχικής δομής επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Αλλαγές στις Απαιτήσεις  Μπορούν να απαιτήσουν σημαντική αναδιάταξη.
Μεταβολή Αρχιτεκτονικής  Επιδρά στην ανάπτυξη άλλων τμημάτων.
1.4.3. Μειονεκτήματα

## Slide 19: 1.4. Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
Η λειτουργική επαύξηση προσφέρει ταχύτητα και σταδιακή ανάπτυξη, αλλά η σωστή αρχική δομή και η διαχείριση αλλαγών είναι κρίσιμες. Η προσεκτική διαχείριση είναι απαραίτητη για επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
1.4.4. Σύνοψη

## Slide 20: 1.5. Το σπειροειδές μοντέλο
Το σπειροειδές μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού παρουσιάζεται ως μία σπείρα με κύκλους, κάθε ένας από αυτούς αντιπροσωπεύει μία φάση έργου. Κάθε ολοκλήρωση φάσης σημαίνει ολοκλήρωση τμήματος έργου ή έτοιμο πρωτότυπο για προώθηση. Οι κύκλοι προσαρμόζονται στο μέγεθος του έργου.
1.5.1. Εισαγωγή

## Slide 21: 1.5. Το σπειροειδές μοντέλο
Καθορισμός στόχων  Στόχοι, εναλλακτικές λύσεις, περιορισμοί.
Αξιολόγηση εναλλακτικών  Αποφυγή κινδύνων.
Ανάπτυξη προϊόντος  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Σχεδιασμός επόμενων κύκλων  Σχεδιασμός επανάληψης της διαδικασίας.
1.5.2. Στάδια

## Slide 22: 1.5. Το σπειροειδές μοντέλο
Έμφαση στους Κινδύνους  Προσέγγιση με προληπτική οπτική.
Κατάλληλο για Μεγάλα Έργα  Διαχείριση απαιτήσεων & ενσωμάτωση αλλαγών.
Βελτιωμένη Ποιότητα & Αξιοπιστία  Επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι.
Ικανοποίηση Πελάτη  Ορατή πρόοδος, ανατροφοδότηση.
1.5.3. Πλεονεκτήματα

## Slide 23: 1.5. Το σπειροειδές μοντέλο
Πολυπλοκότητα  Απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό.
Ακρίβεια  Ακατάλληλο για έργα μικρής κλίμακας.
Φόρτος Εργασίας στην Ανάλυση Κινδύνων  Ανάγκη αφιέρωσης χρόνου.
Καθυστερήσεις στις Προθεσμίες  Απαιτεί χρόνο για αξιολογήσεις & αναπροσαρμογές.
Εξαντλητική Κατανάλωση Πόρων  Αντίκτυπο στο οικονομικό κομμάτι.
1.5.4. Μειονεκτήματα

## Slide 24: 1.5. Το σπειροειδές μοντέλο
Συνοψίζοντας, το σπειροειδές μοντέλο προσφέρει ευελιξία, συνεχή εξέλιξη και βελτίωση μέσω επαναλαμβανόμενων βημάτων. Με έμφαση στον ενεργό διάλογο και τον εντοπισμό κινδύνων, αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση για επιτυχημένα έργα λογισμικού.
1.5.5. Σύνοψη

## Slide 25: 2. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
2.1. Ενοποιημένη προσέγγιση (Unified Process)
2.2. Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
2.3. Ανάπτυξη DevOps
2.4. Μεθοδολογία Scrum
2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
2.6. Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven Development)

## Slide 26: 2.1. Ενοποιημένη Προσέγγιση (Unified Process)
Η ενοποιημένη διαχείριση έργων διαιρεί το έργο σε φάσεις (έναρξη, σχεδιασμός, εκτέλεση και μετάβαση) με συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα για κάθε μία. Οργανώνει τις δραστηριότητες κάθε φάσης, καθοδηγώντας την προς την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου με δομημένα βήματα και ελέγχους.
2.1.1. Εισαγωγή

## Slide 27: 2.1. Ενοποιημένη Προσέγγιση (Unified Process)
Αυτοτέλεια  Ολοκληρώνει τη διαδικασία αυτόνομα.
Διαχείριση Κινδύνων  Υποστηρίζει τον έλεγχο και την αντιμετώπιση κινδύνων.
Χρονική Αποδοτικότητα  Αξιοποιεί αποτελεσματικά τα στοιχεία με επαναλαμβανόμενη χρήση.
Ηλεκτρονική Υποστήριξη  Διαθέτει καλή ηλεκτρονική υποστήριξη.
2.1.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 28: 2.1. Ενοποιημένη Προσέγγιση (Unified Process)
Απαιτεί Ειδικούς  Πολυπλοκότητα που απαιτεί εξειδικευμένους.
Πολυπλοκότητα και Αταξία  Μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση περιπλοκότητας και έλλειψης οργάνωσης.
Μεγαλύτερη Εξάρτηση  Εξάρτηση από τη διαχείριση κινδύνων.
Δυσκολία Ενσωμάτωσης  Δυσκολία στο να επαναληφθεί η διαδικασία και να ενσωματωθούν οι αλλαγές.
2.1.3. Μειονεκτήματα

## Slide 29: 2.1. Ενοποιημένη Προσέγγιση (Unified Process)
Η ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού παρέχει οργάνωση και καθοδήγηση, αλλά μπορεί να γίνει περίπλοκη. Η αξία της εξαρτάται από το πώς την προσαρμόζουμε στις ανάγκες του έργου. Κατανοώντας πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα, προσαρμόζουμε τη μέθοδο για αποτελεσματική ανάπτυξη λογισμικού.
2.1.4. Σύνοψη

## Slide 30: 2.2. Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
Είναι μια επαναληπτική, ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού που δίνει έμφαση στη συνεργασία, στη προσαρμοστικότητα και στη συνεχή παράδοση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα, η Ευέλικτη Ανάπτυξη ακολουθεί την αλλαγή και προωθεί ένα συνεργατικό περιβάλλον. Διακρίνεται για τον διαμερισμό των έργων σε μικρά τμήματα, επιτρέποντας τακτική επανεκτίμηση και προσαρμογές.
2.2.1. Εισαγωγή

## Slide 31: 2.2. Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
Ευελιξία  Η βασική έννοια του Agile μπορεί να περιγραφεί ως ένας τρόπος προσέγγισης που αντιμετωπίζει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, δημιουργώντας συνεχώς νέους δρόμους για αλλαγές και προσαρμογές.
Συνεργασία  Η ενεργή συμμετοχή του πελάτη και της ομάδας δημιουργεί έναν ρυθμό που ενθαρρύνει τη συνεργασία και αναδεικνύει τις ανάγκες με μια συμφωνία.
Γρήγορη παράδοση  Συχνές παραδόσεις δημιουργούν μια εντυπωσιακή λειτουργικότητα, όπου η αξία συναντά τον πελάτη με ικανοποιητικό τρόπο.
2.2.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 32: 2.2. Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
Πίεση χρόνου  Η ανάγκη έντονης συμμετοχής απαιτεί χρόνο και διαθεσιμότητα, με συνέπεια να διαταράσσεται η ροή του χρόνου με απαιτητικά κενά.
Έλλειψη διακριτικής ανάλυσης  Σε δύσκολα έργα, η έλλειψη λεπτομερούς ανάλυσης είναι σαν να προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα παζλ χωρίς να έχουμε όλα τα κομμάτια.
2.2.3. Μειονεκτήματα

## Slide 33: 2.2. Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
Συνολικά, η Agile Development μετακινεί την προσοχή από τη στρατηγική στην επικοινωνία, επιτρέποντας στην ανάπτυξη να οδηγεί τη συνεργασία και τη συνεχή παρουσίαση λειτουργικού λογισμικού.
2.1.4. Σύνοψη

## Slide 34: 2.3. Ανάπτυξης DevOps
Το DevOps συνδυάζει Developing και Operations για συνεργατική ανάπτυξη, επιτρέποντας γρήγορη παράδοση και ελαχιστοποίηση σφαλμάτων.
2.3.1. Εισαγωγή

## Slide 35: 2.3. Ανάπτυξης DevOps
Η ομάδα DevOps αποτελείται από προγραμματιστές και ειδικούς IT operations. Ακολουθεί κοινή γνώση και συνεργασία σ’ όλη την πορεία της ανάπτυξης. Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία επιταχύνουν τη διαδικασία και επιτρέπουν στην ομάδα να επικεντρωθεί στη λειτουργικότητα του έργου.
2.3.2. Λειτουργία

## Slide 36: 2.3. Ανάπτυξης DevOps
Σχεδίαση  Σχεδιάζουμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά.
Προγραμματισμός  Γράφουμε τον κώδικα.
Δοκιμή  Βεβαιωνόμαστε ότι όλα δουλεύουν σωστά.
Παράδοση  Παραδίδουμε το έργο.
Λειτουργία  Το έργο δουλεύει και εξυπηρετεί τον σκοπό του.
Παρατήρηση  Παρατηρούμε αν υπάρχουν προβλήματα.
Αξιολόγηση  Κρίνουμε το πώς πήγε το έργο.
2.3.3. Κύκλος

## Slide 37: 2.3. Ανάπτυξης DevOps
Ταχύτητα  Αυτοματοποιημένα εργαλεία επιταχύνουν την ανάπτυξη.
Βελτιωμένη συνεργασία  Σύνθεση γνώσεων προγραμματιστών και ειδικών IT operations για ενίσχυση της επικοινωνίας.
Βελτιωμένη ποιότητα  Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και ασφαλής ανάπτυξη.
Ασφάλεια  Ειδική ομάδα (DevSecOps) που ασχολείται.
2.3.4. Πλεονεκτήματα

## Slide 38: 2.3. Ανάπτυξης DevOps
Ανάγκη για γνώση  Απαιτεί επιπλέον γνώση και εμπειρία.
Πίεση στον χρόνο  Η χρήση εργαλείων είναι χρονοβόρα.
Μη-ασφαλής ανάπτυξη  Η βιαστική ανάπτυξη βάζει σε ρίσκο την ασφαλή ανάπτυξη.
2.3.5. Μειονεκτήματα

## Slide 39: 2.3. Ανάπτυξης DevOps
Συνολικά, το DevOps επιτρέπει αποτελεσματική παραγωγή έργων, με ελάχιστα λάθη, βελτιωμένη ποιότητα, ικανοποιημένες απαιτήσεις και γρήγορη ανάπτυξη. Η ανάγκη για αλλαγή εξυπηρετείται με αυτοματοποιημένες δυνατότητες ανατροφοδότησης και βελτίωσης.
2.3.6. Σύνοψη

## Slide 40: 2.4. Μεθοδολογία Scrum
Η εμβληματική μέθοδος Scrum αποτελεί πλαίσιο διαχείρισης έργων, καθορίζοντας νέα πρότυπα στον κόσμο της ανάπτυξης λογισμικού. Βασίζεται σε αρχές ευελιξίας και συνεργατικής αλληλεπίδρασης, δίνοντας έμφασης σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την εκτέλεση σύνθετων έργων και την αποτελεσματική παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων σε στενές χρονικές προθεσμίες.
2.4.1. Εισαγωγή

## Slide 41: 2.4. Μεθοδολογία Scrum
Ευελιξία  Η δομή Sprint επιτρέπει την προσαρμογή σε αλλαγές και ανάγκες του έργου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
Συνεχής Επικοινωνία  Οι καθημερινές συναντήσεις ενισχύουν την επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μελών της ομάδας.
Παράδοση Λειτουργικού Προϊόντος  Κάθε Sprint ολοκληρώνεται με την παράδοση ενός λειτουργικού προϊόντος, προσφέροντας αξία στον πελάτη.
Ενεργή Συμμετοχή Πελάτη  Ο πελάτης έχει ευκαιρίες για ενεργό engagement και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του έργου.
Εστίαση στην Ομάδα  Η ομάδα είναι αυτοοργανωμένη, με εστίαση στην επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη στόχων.
2.4.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 42: 2.4. Μεθοδολογία Scrum
Δυσκολία Προβλεπτικότητας  Η επαναληπτική φύση των Sprints μπορεί να καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό του τελικού χρονοδιαγράμματος.
Απαιτητική Διαδικασία Εκμάθησης  Τα νέα μέλη της ομάδας πρέπει να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία και τις διαδικασίες του Scrum.
Έλλειψη Κατάλληλου Documentation  Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει έλλειψη τεκμηρίωσης λόγω έμφασης στην αποτελεσματικότητα.
Εξάρτηση από την Αυτοοργάνωση της Ομάδας  Η επιτυχία του Scrum εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα αυτοοργάνωσης της ομάδας.
Δυσκολία Εφαρμογής σε Μικρά Έργα  Σε έργα μικρής κλίμακας, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών του Scrum μπορεί να είναι υπερβολική.
2.4.3. Μειονεκτήματα

## Slide 43: 2.4. Μεθοδολογία Scrum
Συνολικά, η μέθοδος Scrum, προσφέρει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην ανάπτυξη προϊόντων. Ενώ, οι προκλήσεις παραμένουν εμφανείς, η δομημένη τεχνική του Scrum τον καθιστά απαραίτητο για διάφορες κατηγορίες έργων.
2.4.4. Σύνοψη

## Slide 44: 2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
Ο ακραίος προγραμματισμός είναι ένα μοντέλο για γρήγορη ανάπτυξη λογισμικού, με έμφαση στη συνεργασία, στην ποιότητα, και στην ευελιξία. Στοχεύει σε συνεχείς αναθεωρήσεις και δοκιμές για να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη.
2.5.1. Εισαγωγή

## Slide 45: 2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
Ο Ακραίος Προγραμματισμός συνίσταται σε συνεργατικό προγραμματισμό σε ζεύγη, ανάπτυξη βασισμένη σε δοκιμές, συχνή ολοκλήρωση και συνεχείς κυκλοφορίες. Ο πελάτης συμμετέχει ενεργά, ενώ ο ρυθμός εργασίας είναι βιώσιμος και ανθρώπινος.
2.5.2. Λειτουργικότητα

## Slide 46: 2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
Εξοικονόμηση Κόστους & Χρόνου  Γρήγορη ανάπτυξη εξασφαλίζει έγκαιρη παράδοση χωρίς περιττές δαπάνες και τεκμηριώσεις.
Βελτίωση Ποιότητας μέσω Απλότητας  Ο απλός κώδικας επιτρέπει γρηγορότερες διορθώσεις και ενισχύει την ποιότητα του έργου.
Αίσθηση Ευθύνης  Ο προγραμματισμός σε ζεύγη εμπνέει κίνητρο και αίσθηση ευθύνης στα μέλη της ομάδας.
Οφέλη Ανατροφοδότησης  Η συνεχής ανατροφοδότηση προσφέρει ευκαιρίες βελτίωσης και επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων ιδεών.
Βελτιωμένη Αξιοπιστία  Οι δοκιμές κατά την ανάπτυξη ενισχύουν την αξιοπιστία του τελικού έργου.
2.5.3. Πλεονεκτήματα

## Slide 47: 2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
Αφέλεια στο Σχεδιασμό  Έλλειψη ικανοποιητικού σχεδιασμού με πιθανές δυσαρέσκειες από τον πελάτη.
Πρόβλημα Απόστασης  Δυσκολίες στην επικοινωνία και συνεργασία για τα μέλη που απουσιάζουν.
Έλλειψη Τεκμηριώσεων  Η έλλειψη τεκμηριώσεων μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και προβλήματα.
Άγχος λόγω Χρονικών Περιορισμών  Ο περιορισμένος χρόνος παράδοσης μπορεί να προκαλέσει άγχος και να επηρεάσει την ποιότητα του κώδικα.
2.5.4. Μειονεκτήματα

## Slide 48: 2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
Ο ακραίος προγραμματισμός προσφέρει δυναμική προσέγγιση με πλεονεκτήματα σε εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προκλήσεις στον σχεδιασμό και την επικοινωνία. Είναι μια επιλογή που απαιτεί ισορροπία μεταξύ της γρήγορης ανάπτυξης και της διατήρησης υψηλής ποιότητας.
2.5.5. Σύνοψη

## Slide 49: 2.6. Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven Development)
Test Driven Development (TDD) είναι η διαδικασία όπου οι δοκιμαστικές υποθέσεις γράφονται πριν τον κώδικα, με σύντομους κύκλους ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες μονάδες δοκιμής για τον σχεδιασμό και την αποσύνδεση των εξαρτήσεων.
2.6.1. Εισαγωγή

## Slide 50: 2.6. Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven Development)
Αποτροπή περιττού κώδικα
Ευκολία στη συντήρηση και αλλαγές
Εύκολη αναπαράσταση με δοκιμές υψηλής ποιότητας
Υψηλή κάλυψη δοκιμών για ασφάλεια και εμπιστοσύνη
Τεκμηρίωση μέσω δοκιμών
Γρήγορος εντοπισμός σφαλμάτων με συχνές δοκιμές
2.6.2. Πλεονεκτήματα

## Slide 51: 2.6. Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven Development)
Δοκιμές μπορεί να μην ανιχνεύσουν όλα τα σφάλματα
Το TDD μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο αρχικά, αλλά οδηγεί σε αποδοτικότερη παραγωγή στο μακροπρόθεσμο
Σημαντική η συμφωνία στην ομάδα για τη χρήση του TDD
Απαιτητική διατήρηση των δοκιμών με αλλαγές στις απαιτήσεις
2.6.3. Μειονεκτήματα

## Slide 52: 2.6. Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven Development)
Το TDD προσφέρει καλύτερη ποιότητα, ανθεκτικότητα σε αλλαγές και σαφήνεια στην αρχιτεκτονική, αλλά μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο αρχικά, να δυσκολεύει την κατανόηση και απαιτεί συνεχή διατήρηση δοκιμών. Η σωστή εφαρμογή εξαρτάται από τις ανάγκες του έργου, εξετάζοντας και πιθανούς περιορισμούς.
2.6.4. Σύνοψη

## Slide 53: 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

## Slide 54: 3.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας ανάπτυξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας του έργου. Ας εξετάσουμε την καταλληλότητα κάθε μοντέλου με βάση τα θετικά και τα αρνητικά τους.

## Slide 55: 3.1. Καταλληλότητα των Βασικών Μοντέλων Ανάπτυξης Λογισμικού
Θετικά  Δομημένο και εύκολα κατανοητό.
Αρνητικά  Περιορισμένη ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
3.1.1. Το μοντέλο του καταρράκτη
3.1.2. Το μοντέλο V
Θετικά  Πειθαρχημένο και αποτελεσματικό για μικρά έργα.
Αρνητικά  Υψηλός κίνδυνος και λιγότερο κατάλληλο για έργα με αβέβαιες απαιτήσεις.
3.1.3. Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
Θετικά  Επιτρέπει την ανατροφοδότηση των χρηστών και την επαναληπτική ανάπτυξη.
Αρνητικά  Ενδέχεται να είναι ελλιπής από δομή και λεπτομερή τεκμηρίωση.

## Slide 56: 3.1. Καταλληλότητα των Βασικών Μοντέλων Ανάπτυξης Λογισμικού
Θετικά  Επαναληπτικό, προσαρμογή σε αλλαγές κατά την ανάπτυξη. Αρνητικά  Πολύπλοκο και μπορεί να συνεπάγεται υψηλότερο κόστος.
3.1.4. Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
Θετικά  Σταδιακή ανάπτυξη με προσθήκη λειτουργικότητας. Αρνητικά  Μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις με την ενσωμάτωση νέων ιδεών.
3.1.5. Το σπειροειδές μοντέλο

## Slide 57: 3.2. Καταλληλότητα των Σύγχρονων Μοντέλων Ανάπτυξης Λογισμικού
Θετικά  Ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές, κατάλληλη για μεγάλα έργα.
Αρνητικά  Μπορεί να είναι πολύπλοκο και να απαιτεί εξειδικευμένη ομάδα.
3.2.1. Ενοποιημένη προσέγγιση (Unified Process)
3.2.2. Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
Θετικά  Ευέλικτη, προσαρμοστική και προάγει τη συνεργασία.
Αρνητικά  Μπορεί να απαιτεί έμπειρα μέλη της ομάδας για βέλτιστα αποτελέσματα.
3.2.3. Ανάπτυξης DevOps
Θετικά  Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ανάπτυξης και λειτουργίας.
Αρνητικά  Απαιτεί πολιτισμικές αλλαγές εντός του οργανισμού.

## Slide 58: 3.2. Καταλληλότητα των Σύγχρονων Μοντέλων Ανάπτυξης Λογισμικού
Θετικά  Εξασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου και προσαρμόζεται στις αλλαγές του.
Αρνητικά  Μπορεί να απαιτεί έμπειρους Scrum Masters για την αποτελεσματική εφαρμογή.
3.2.4. Μεθοδολογία Scrum
3.2.5. Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
Θετικά  Δίνει έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη με γρήγορη ανάπτυξη και ευελιξία.
Αρνητικά  Απαιτεί πειθαρχημένες ομαδικές πρακτικές.
3.2.6. Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven Development)
Θετικά  Παρέχει έλεγχο των φάσεων και των παραδοτέων του έργου.
Αρνητικά  Μπορεί να είναι άκαμπτο και να ανταποκρίνεται λιγότερο στις αλλαγές.

## Slide 59
3.3. ΣΥΝΟΨΗ
Η κατάλληλη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού εξαρτάται από τις ειδικές ανάγκες του έργου. Για δομημένα και σαφώς καθορισμένα έργα, μπορεί να είναι κατάλληλα βασικά μοντέλα όπως το μοντέλο καταρράκτη ή το μοντέλο V. Για έργα με εξελισσόμενες απαιτήσεις και έμφαση στη συνεργασία, τα σύγχρονα μοντέλα όπως το Agile, το Scrum ή το DevOps μπορεί να είναι πιο κατάλληλα. Τελικά, η επιλογή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους του έργου, τις δυνατότητες της ομάδας και τη φύση του περιβάλλοντος ανάπτυξης.

## Slide 60: 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Κλείνοντας, για να αντιμετωπίσουμε τις πολυπλοκότητες της ανάπτυξης λογισμικού, είναι σημαντικό να κατανοούμε τα μοντέλα ζωής του λογισμικού και τις μεθοδολογίες ανάπτυξης. Τα μοντέλα ζωής παρέχουν μια δομή, περιγράφοντας τις φάσεις ενός έργου, ενώ οι μεθοδολογίες προσφέρουν ευρύτερη προοπτική, καθοδηγώντας πρακτικές και αρχές για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

## Slide 61: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
0. Γενική Εισαγωγή
https://stackify.com/what-is-sdlc/
1.1/3.1.1 Το μοντέλο του καταρράκτη
(PDF) Γενικές Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (e-book)
Διοίκηση Έργου Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος …
Agile vs Waterfall: Ποια είναι η καλύτερη μεθοδολογία για το έργο …
Τι είναι το μοντέλο SDLC Waterfall; - Αλλα - myservername.com
1.2/3.1.2 Το μοντέλο V
https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-sdlc-v-model/
https://en.wikipedia.org/wiki/V-model
1.3/3.1.3 Το μοντέλο πρωτοτυποποίησης
https://www.codecademy.com/resources/docs/general/software-development-life-cycle/prototype-model
https://www.javatpoint.com/software-engineering-prototype-model
https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-prototyping-model/

## Slide 62: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1.4/3.1.4 Το μοντέλο λειτουργικής επαύξησης
https://psifiakoskosmos.files.wordpress.com/2009/12/beskoukis1.pdf
1.5/3.1.5 Το σπειροειδές μοντέλο
https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-spiral-model/
https://www.simplilearn.com/spiral-model-in-software-engineering-article#what_is_spiral_model_in_software_engineering
2.1/3.2.1 Ενοποιημένη προσέγγιση (Unified Process)
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/approaches-software-development/content-section-3.3
https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_unified_process
https://www.geeksforgeeks.org/rup-and-its-phases/?ref=gcse
2.2/3.2.2 Ευέλικτη Ανάπτυξη (Agile Development)
https://www.edrawmind.com/templates/agile-methodology-template.html
https://activecollab.com/blog/project-management/agile-project-management-advantages-disadvantages
https://www.inflectra.com/Ideas/Whitepaper/Introduction-to-Agile-Development-Methods.aspx
https://startinfinity.com/templates/agile-development
https://tryqa.com/what-is-agile-model-advantages-disadvantages-and-when-to-use-it/
https://agilemodeling.com/essays/introductiontoam.htm

## Slide 63: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
2.3/3.2.3 Ανάπτυξης DevOps
https://www.atlassian.com/devops
https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/
https://bigblue.academy/gr/devops
https://www.simpliaxis.com/resources/devops-pros-and-cons
2.4/3.2.4 Μεθοδολογία Scrum
10 Free Workflow Templates in ClickUp & Excel
Scrum Project Management: Advantages and Disadvantages
The Three Pillars of Empiricism (Scrum)
https://www.slideteam.net/blog/top-10-agile-scrum-framework-templates
https://www.theknowledgeacademy.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-scrum/
https://medium.com/agile-outside-the-box/understanding-scrum-the-scrum-5-3-5-3-3-d8c2553899df

## Slide 64: ΑΝΑΦΟΡΕΣ
2.5/3.2.5 Ακραίος Προγραμματισμός (Extreme Programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
https://asana.com/resources/extreme-programming-xp
https://www.nimblework.com/agile/extreme-programming-xp/#elementor-toc__heading-anchor-1
https://hygger.io/blog/disadvantages-and-advantages-of-extreme-programming/
https://simpleprogrammer.com/pros-cons-extreme-programming-xp/?utm_content=cmp-true
2.6/3.2.6 Ανάπτυξη οδηγούμενη από τον έλεγχο (Test-driven development)
https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-test-driven-development-tdd/?ref=gcse
https://www.geeksforgeeks.org/test-driven-development-tdd/?ref=gcse

## Slide 65: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;